Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на выполнение  работ по укладке тротуарной плитки

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34,извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по укладке тротуарной плитки отмостки административного здания по адресу Красный проспект, 34

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2008 год.

Требуемые работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков | 100м3 | 0,154 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований из щебня | 100м3 | 0,435 |
| 3 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100м | 0,035 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100м3 | 0175 |
| 5 | Погрузка строительного мусора в ручную | тонна | 126,52 |
| 6 | Вывоз мусора на расстояние до 15км. | тонна | 126,52 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня толщ.100мм | 100м3 | 0,2567 |
| 8 | Устройство оснований городских проездов толщиной слоя до 16см | 1000м2 | 0,2567 |
| 9 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубе-пласт) на мастике битуминоль или эквивалент | 100м2 | 2,567 |
| 10 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором с применением плитки-брусчатки толщ.60мм | 100м2 | 2,567 |
| 11 | Установка бортовых камней бетонных | 100м | 0,075 |

Место выполнения работ:  630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

Срок и условия выполнения работ:   20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Гарантийный срок на работу и материал  не менее 18 месяцев.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000, 00 рублей.

Срок и условия оплаты: 30% - предоплата, 70 % - по факту выполнения работ, после подписания актов КС-2, КС-3, до конца финансового года до 31.12.2008 г.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок после предоставления  лицензии на выполнение данного вида деятельности, действующей на момент выполнения работ, а так же локальный сметный расчет, заверенные печатью организации и подписью руководителя.

Цена муниципального контракта  в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

с 9  часов 00 мин.  4 мая  2008 года до 18 час. 00 мин. 13 мая   2008 года. Заявки подаются на бумажном носителе или в  виде электронного документа (ЭЦП).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 30 мин.  14 мая 2008 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственные лица, уполномоченные на прием котировочных заявок:

Спецова Ольга Анатольевна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Михайлова Юлия Вячеславовна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: umihailova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки,

проект муниципального контракта

Начальник  хозяйственного

управления мэрии                                                                                                Р.Г. Борисенко

Начальник ОТР                                                                                                   А.Н. Жижин

Согласованно:

Начальник управления делами                                               в отпуске                 В.О. Зарубин

мэрии Новосибирска

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма ОГРН. |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 6. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 7. | Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении (да, нет) |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

Приложение

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Новосибирск		                                                                           «___» ___________ 2008г.

Хозяйственное управление мэрии, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника хозяйственного управления мэрии Борисенко Родиона Григорьевича, действующего на основании Положения от _________, с одной стороны, и ___________________, признанное победителем запроса котировок  ____ (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  №__ от «__» ______ 2008 г.), именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице __________________ _______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ____________________________________________ в соответствии с утвержденной сметно-технической документацией,  на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Сроки выполнения работ с «__» _________ 2008 г. по «__» _____________ 2008 г. по согласованному графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех работ, поручаемых по настоящему Контракту, определяется согласно сметно-технической документации в сумме _________,__ (___________________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению за исключением случая, указанного в п. 2.4. настоящего Контракта.

2.4. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными в п.1.1. настоящего Контракта или при прекращении потребности в таких работах, Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком изменить объем таких работ до 10% от общего их объема в сторону увеличения или уменьшения, при этом цена настоящего Контракта может быть изменена по согласованию с Генеральным подрядчиком пропорционально изменению объема, но не более чем на 10% цены. При этом стоимость таких работ определяется согласно условиям заявки Генерального подрядчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика согласно п. 3.2. настоящего Контракта.

3.2. Перечисление денежных средств производится поэтапно, в следующем порядке: предоплата 30% от общей стоимости работ с момента подписания Контракта и предоставления Генеральным подрядчиком счета. Окончательный расчет осуществляется после подписания Актов КС-2 и КС-3 и Акта приемки объекта в эксплуатацию с момента предоставления Генеральным подрядчиком счета-фактуры до конца 2008-го  финансового года, до 31.12.2008 г.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

а) передать Генеральному подрядчику утвержденную сметно-техническую документацию, на основании которой производятся работы по настоящему Контракту;

б) обеспечить готовность объекта к производству работ, составляющих предмет настоящего Контракта;

в) передать объект для ремонта Генеральному подрядчику согласно Акту передачи в ремонт;

г) производить своевременную оплату счетов Генерального подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п.3 настоящего Контракта;

д) подписать Акт приемки объекта в эксплуатацию или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта.

  - Генеральный подрядчик обязуется:

а) все работы по заключенному Контракту выполнить качественно и сдать их Заказчику по Акту приемки объекта в эксплуатацию;

б) при проведении работ обеспечить соблюдение  правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах производства работ;

в) по требованию Заказчика предоставлять сертификаты на используемые материалы;

г) в случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

д) устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - По завершении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует  до полного исполнения сторонами принятых обязательств, до « »____200_г.

6.2. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств.

6.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения графика выполнения работ, возникшего по вине Генерального подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от общей цены Контракта, указанной в п. 2.2. настоящего Контракта.

7.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных  обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, составляющих предмет настоящего Контракта, вызванную непоступлением денежных средств из бюджета.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Генеральным подрядчиком материалов, а также правильностью использования Генеральным подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут, или в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Генеральный подрядчик» |
| --- | --- |
| Мэрия г. Новосибирска, хозяйственное управление ИНН 5406015180 КПП 540601001 630099 ул. Красный пр.,34 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новосибирской области г. Новосибирск р/с № 40204810800000000513 БИК 045004001 л/с 100.02.016.1 |  |
| ____________________ Р.Г. Борисенко | _________________________________ |
| «___» ___________ 200__г. | «___» ___________ 200__г. |
| МП | МП |

Согласовано:

Главный распорядитель бюджетных средств

Начальник управления делами мэрии                        ____________________________         В.О. Зарубин

Начальник УФ и НП мэрии                                         _____________________________       Б.В. Буреев

Юрист УФ и НП мэрии                                                _____________________________        ___________